## Slide 1: -20240301

## Slide 2: 进展
年前交流过后，主要工作内容阅读 tlatools 的代码，掌握各个组件的命令行使用方式；
目的是对 .tla 文件的源代码进行静态分析，从文件中提取出代码中的变量和关系；
尝试从 tla 的 vscode 插件入手，但是没有进展；
tlatools 是基于 java 实现的，输出结果的方式比较复杂，想通过一个外包的模块，使得输出的结果使得 python 更容易理解。

## Slide 3: 计划
现在希望通过 tlatools 把分析结果传出来，让主题代码理解 tla 并通过不同手段，生成 endive 所需要的配置文件
e.g.
.tla 要分析源文件
.cfg 用于运行 tlatoolbox 的配置文件
.config.json 用于配置endive 运行条件的文件

## Slide 4: 问题
tlatools 没有明确的文档，源代码在各个平台下 ide 无法进行静态分析，个人能力有限，阅读代码的效率比较差；

## Slide 5: 20240302-20240308

## Slide 6: 进展
基本完成了词法语法解析的模块的具体框架结构，现在只需要完善基本功能和测试。

## Slide 7: 计划
1. 继续写完对 tla 进行词法语法解析的模块
2. 开题报告

## Slide 8: 问题
开题报告的具体细节

## Slide 9: 0308-0322

## Slide 10: 进展
借助 tla2sany 完成了 TLA semantic analyzer
基于 endive/benchmarks 做了测试；
实现对每种节点都分别规定行为，具有可拓展性；
开题报告

## Slide 11: 问题
RL 对于生成候选不变式的知识迁移性
  对于一份协议生成不变式的经验能否用于另外一个协议
  通过其他方式将分解和组合的候选不变式进行排序？(distai)
  或者其他方式

## Slide 12: 计划
RL 模块和反馈模块
  基础知识学习
  模块设计开发
可能更多的测试用例 / 测试集
  对收集的新的测试用例修改 semantic analyzer

## Slide 13: 0323-0408

## Slide 14: 进展
体系结构
  RL
    gymnasium 用于创造环境
      Gymnasium 的优势在于可以对接多种 RL 的框架
      根据定义定制环境，困难在 action_space 定义
    RL 框架选择
      tianshou
        可以使用多种RL算法
  Semantic analyzer
    …

## Slide 15
str
str
本质上是从 str 到 str 的运算
  输出的结果
    需要满足一阶逻辑谓词表达式复合的形式
      通过 action_space 控制
    需要有一定的意义：是 inductive invariant
      通过 rl 反馈更新

## Slide 16: 问题
需要更多的测试用例 / 测试集
  目前只有来自于 endive 的 34 个 tla 协议

## Slide 17: 0409-0419

## Slide 18: 进展